1. 记录说明

本文档记录“报销神表系统”开发过程中第二周发现并修复的 Bug。包含问题描述、复现步骤、根本原因、修复方案、相关文件与状态。目的在于便于助教和项目成员快速理解问题及解决过程。

2. 概要（本周 Bug 一览）

| Bug ID | 发现时间 | 严重程度 | 问题摘要 | 修复时间 | 修复文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #005 | 2025-11-24 | 中 | 报销单总金额不更新 | 2025-11-24 | claims/models.py | 已修复 |
| #006 | 2025-11-24 | 中 | 删除明细后总金额未更新 | 2025-11-24 | claims/models.py | 已修复 |
| #007 | 2025-11-25 | 高 | 负责人无法查看本部门报销单 | 2025-11-25 | claims/views.py | 已修复 |
| #008 | 2025-11-25 | 中 | 已驳回报销单无法编辑 | 2025-11-25 | claims/views.py | 已修复 |
| #009 | 2025-11-25 | 中 | 报销单详情权限检查错误 | 2025-11-25 | claims/views.py | 已修复 |
| #010 | 2025-11-26 | 低 | 文件上传大小限制未配置 | 2025-11-26 | reimbursement_system/settings.py | 已修复 |

3. 详细 Bug 记录

#005 - 报销单总金额不更新

发现时间：2025-11-24

严重程度：中

问题描述: 添加或修改物品明细后，报销单总金额没有自动更新。

复现步骤: 1) 创建报销单并添加物品明细；2) 保存后查看总金额；3) 发现总金额为0或旧值。

根本原因: ReimbursementItem.save() 方法中忘记调用 reimbursement.calculate_total()，导致父对象金额未更新。

修复方案: 在 ReimbursementItem.save() 中保存后调用 self.reimbursement.calculate_total() 并保存 reimbursement。

修复时间: 2025-11-24

修复文件: claims/models.py (ReimbursementItem 类)

状态: 已修复

#006 - 删除明细后总金额未更新

发现时间：2025-11-24

严重程度：中

问题描述: 删除物品明细后，报销单总金额没有重新计算。

复现步骤: 1) 创建包含多个明细的报销单；2) 删除其中一个明细；3) 查看总金额，发现未更新。

根本原因: ReimbursementItem.delete() 方法中没有在删除后调用 reimbursement.calculate_total()。

修复方案: 在 delete() 中先保存 reimbursement 引用，执行 super().delete() 后调用 reimbursement.calculate_total() 并保存。

修复时间: 2025-11-24

修复文件: claims/models.py (ReimbursementItem 类)

状态: 已修复

#007 - 负责人无法查看本部门报销单

发现时间：2025-11-25

严重程度：高

问题描述: 报销负责人登录后仪表盘为空，看不到本部门的报销单。

复现步骤: 1) 以报销负责人身份登录；2) 查看仪表盘；3) 发现没有报销单列表。

根本原因: dashboard 视图仅检查了 organization 字段，有些负责人 profile 的 organization 为空，导致查询不到。

修复方案: 修改 dashboard 逻辑：优先使用 organization 字段，若为空则回退到 department 字段。

修复时间: 2025-11-25

修复文件: claims/views.py (dashboard 函数)

状态: 已修复

#008 - 已驳回报销单无法编辑

发现时间：2025-11-25

严重程度：中

问题描述: 被驳回的报销单应该允许申请人修改后重新提交，但编辑按钮不显示。

复现步骤: 1) 创建并提交报销单；2) 负责人驳回；3) 申请人查看详情，发现没有“修改”按钮。

根本原因: edit_reimbursement 视图只允许 DRAFT 状态的报销单编辑，未包含 REJECTED 状态。

修复方案: 调整权限校验，允许状态为 DRAFT 或 REJECTED 的报销单被申请人编辑。

修复时间: 2025-11-25

修复文件: claims/views.py (edit_reimbursement 函数)

状态: 已修复

#009 - 报销单详情权限检查错误

发现时间：2025-11-25

严重程度：中

问题描述: 同部门的负责人无法查看本部门报销单详情，提示“没有权限”。

复现步骤: 1) 负责人A（文艺部）登录；2) 尝试查看部门为“文艺部”的报销单详情；3) 提示权限不足。

根本原因: 权限检查逻辑只判定 organization 字段，未考虑 department 字段导致误判。

修复方案: 修改 reimbursement_detail 中的权限检查：允许申请人本人或与申请人同部门的负责人访问。

修复时间: 2025-11-25

修复文件: claims/views.py (reimbursement_detail 函数)

状态: 已修复

#010 - 文件上传大小限制未配置

发现时间：2025-11-26

严重程度：低

问题描述: 上传超大文件时页面报错，但错误信息不明确，用户体验差。

复现步骤: 1) 尝试上传超过 10MB 的发票文件；2) 页面报错且信息不明确。

根本原因: settings.py 未配置上传大小限制与明确处理逻辑。

修复方案: 在 reimbursement_system/settings.py 中添加 FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 与 DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE，并在前端/后端增加友好提示。

修复时间: 2025-11-26

修复文件: reimbursement_system/settings.py

状态: 已修复

4. 测试与验证

所有修复均已在本地开发环境（DEBUG=True）完成基本回归测试，测试要点包括：

• 创建/编辑/删除明细后检查报销单总金额是否正确更新。

• 负责人登录检查仪表盘能否查看本部门报销单（含 organization 为空的情况）。

• 被驳回报销单申请人能否编辑并重新提交。

• 报销单详情的权限检查（申请人或同部门负责人可查看）。

• 上传超过限制的文件时给出明确错误提示。

5. 后续建议与注意事项

为减少此类问题，建议：

• 为 Reimbursement 相关的金额计算编写单元测试，包括添加/修改/删除明细后的断言。

• 在关键权限分支上编写视图层测试，确保不同用户角色（申请人、负责人、管理员）访问控制正确。

• 对文件上传增加前端校验（文件大小与类型）并在后端做最终校验与友好错误返回。

• 添加审计日志（谁在何时对报销单做了何种修改），便于事后排查。

• 在合并到主分支前使用 CI 运行自动化测试。

附录：相关修改文件清单

• claims/models.py - ReimbursementItem.save() / delete() 修改

• claims/views.py - dashboard, edit_reimbursement, reimbursement_detail 权限/逻辑修复

• reimbursement_system/settings.py - 文件上传限制配置