报销神表-迭代开发计划

一、总体时间安排

将项目分为2个核心阶段，共5周完成：

阶段1：本地开发（第1-3.5周）：实现所有核心功能，在本地电脑上完成测试，确保功能可用；

阶段2：云端部署（第4-5周）：把本地功能部署到云服务器，优化环境配置，确保线上稳定运行。

二、分周详细开发计划

第1周：基础框架与用户系统

1.本周目标

搭好项目基础架子，实现“用户能注册、登录，不同角色（普通用户/负责人/管理员）有不同权限”的功能。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| Django项目框架代码 | 打开终端运行，能成功启动项目，无报错 |
| 用户模型（3种角色） | 在Django后台能看到“普通用户”“负责人”“管理员”的角色分类 |
| 注册/登录页面 | 能打开注册页填写信息，注册后能登录；登录后能看到个人主页 |
| 个人信息管理 | 登录后能修改昵称、密码，修改后信息能保存 |
| 管理员角色分配界面 | 用管理员账号登录，能给其他用户分配“负责人”或“普通用户”角色 |

- 技术要点

Django基础：创建项目、进行初始化；

自定义User模型：写用户表，包含“角色”字段（普通/负责人/管理员）；

用Django自带的认证系统做登录/注册；

角色权限控制；

前端用Bootstrap框架。

4.测试要点（具体操作步骤）

打开注册页，填错信息（比如密码太短），看是否有提示；

注册成功后，用新账号登录、登出，看是否正常；

用管理员账号给用户改角色，改完后用该用户登录，看权限是否对应；

修改个人信息（比如换头像），刷新后看是否生效。

第2周：报销申请功能

1.本周目标

实现“用户能创建报销单、填物品明细、传发票、看自己的报销单”功能。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 报销单数据模型 | 在Django后台能看到“报销单”“报销物品”“发票”三个表，且关联正确（比如一个报销单对应多个物品） |
| 报销表单（带自动计算） | 填物品时，输入“数量”和“单价”，能自动算出“小计”；所有物品小计能自动汇总成“总金额” |
| 发票批量上传 | 点击“上传发票”，能一次选多个图片（PDF也可以），上传后能看到预览 |
| 报销单列表/详情 | 登录后能看到自己所有报销单（按时间排序）；点某条报销单，能看到所有物品和发票 |
| 暂存功能 | 填到一半点“暂存草稿”，退出后再进，之前填的内容还在 |

3.技术要点

Django Model设计

FormSet处理多行数据

文件上传处理

前端JavaScript交互（动态添加物品）

4.测试要点（具体操作步骤）

新建报销单，加3行物品，看小计和总计是否算对；

上传2张发票，看是否能预览，刷新后是否还在；

填一半点“暂存”，退出浏览器再登录，看草稿是否能找回；

提交报销单后，在列表页看是否能找到，点进去看详情是否完整。

第3周：审核与导出功能（核心：让负责人能“处理报销”）

1.本周目标

实现“负责人能审核报销单、改状态；用户/负责人能导出Excel/Word、下载发票包”功能。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 负责人审核界面 | 用负责人账号登录，能看到本部门的报销单列表，有“通过”“驳回”按钮 |
| 报销单状态流转 | 普通用户提交后状态是“待处理”；负责人通过后变“已打包”，驳回后变“已驳回” |
| Excel/Word导出 | 点“导出Excel”能下载汇总表（含所有报销单信息）；点“导出Word”能下载单个报销的活动说明 |
| 发票批量打包 | 选多个报销单，点“下载发票包”，能得到一个ZIP文件，里面是所有发票 |
| 驳回后修改 | 报销单被驳回后，普通用户能看到驳回原因，点“修改”能重新编辑提交 |

3.技术要点

状态机设计

openpyxl生成Excel

python-docx生成Word

zipfile打包文件

权限控制（负责人只能看本部门）

4.测试要点（具体操作步骤）

用负责人账号登录，找一个“待处理”的报销单，点“通过”，看状态是否变“已打包”；点“驳回”填原因，看状态是否变“已驳回”；

导出Excel，打开看是否有所有报销单的“申请人、总金额、状态”等信息；

导出Word，看是否包含报销单详情和活动说明；

选2个报销单下载发票包，解压后看是否有所有发票文件。

第3.5周：完善与本地测试

1.本周目标

修复前3周的bug，优化界面体验，做完整测试，写使用文档。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 界面优化 | 按钮、表单位置整齐，没有错位；提示信息（比如“提交成功”“密码错误”）清晰 |
| Bug修复 | 之前测试出的问题（比如计算错误、状态不变）都已解决，无明显bug |
| 测试报告 | 有文档记录“测试了哪些功能、发现了多少bug、怎么解决的” |
| 使用文档 | 有简单的操作指南（比如“怎么注册”“怎么提交报销”“怎么审核”），带截图更好 |

3.技术要点

前端交互优化

表单验证增强

错误处理机制

测试用例编写

4.测试要点（具体操作步骤）

走一遍完整流程：普通用户注册→登录→填报销单→提交；负责人登录→审核通过→导出Excel→下载发票包；

测试边界情况：比如填0元的物品、上传空文件、用管理员账号审核其他部门的报销单，看是否有正确提示；

看测试报告是否完整，使用文档是否能跟着操作。

第4周：云端部署准备

1.本周目标

配置云服务器环境，把本地项目部署到服务器，确保能通过服务器IP访问。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 服务器环境配置 | 远程连接服务器，输入python--version能看到Python版本，nginx-v能看到Nginx版本 |
| Gunicorn/Nginx配置 | 启动Gunicorn服务后，用服务器IP能访问项目；配置Nginx后，不用加端口号也能访问 |
| 数据库迁移 | 把本地Django的数据库数据（比如用户、报销单）迁移到服务器的PostgreSQL（可选） |
| 部署脚本 | 有一个.sh脚本，运行后能自动启动Gunicorn和Nginx，不用手动输多个命令 |

3.技术要点

Linux服务器操作

Gunicorn配置

Nginx配置

系统服务配置（systemd）

防火墙配置

4.测试要点（具体操作步骤）

远程连接服务器，运行部署脚本，看Gunicorn和Nginx是否启动成功；

在本地浏览器输入服务器IP，看是否能打开项目登录页，登录后功能是否正常；

检查服务器上的数据库，看本地迁移过来的数据是否存在。

第5周：生产环境优化

1.本周目标

给服务器加HTTPS（安全链接）、优化性能、做备份，确保项目能稳定运行。

2.交付成果及检查要点

| 交付成果 | 检查要点 |
| --- | --- |
| HTTPS配置 | 浏览器输入服务器域名（或IP），地址栏有“小绿锁”，显示“连接安全” |
| 安全/性能优化 | 用浏览器开发者工具看页面加载时间（≤3秒）；尝试输入错误URL，不会显示服务器敏感信息 |
| 备份策略 | 有脚本能自动备份数据库和媒体文件（比如每天凌晨3点备份，存到另一个文件夹） |
| 监控和日志 | 能查看Nginx和Gunicorn的日志（比如看“哪些用户登录过”“是否有报错”） |
| 最终部署文档 | 详细记录“服务器配置步骤、部署脚本用法、备份怎么恢复”，方便后续维护 |

3.技术要点

SSL/TLS配置

安全加固

日志管理

备份方案

性能监控

4.测试要点（具体操作步骤）

浏览器访问项目，看地址栏是否有“小绿锁”，点锁能看到证书信息；

连续刷新10次页面，看是否有卡顿或报错；

运行备份脚本，看是否能生成备份文件，恢复备份后看数据是否完整；

查看日志，找最近的一次登录记录，看是否准确。

三、每周工作量估算

| 周次 | 主要工作 | 预计工时 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 基础框架、用户系统 | 20-25小时 | 中等 |
| 第2周 | 报销申请功能 | 25-30小时 | 中等 |
| 第3周 | 审核导出功能 | 25-30小时 | 较高 |
| 第3.5周 | 完善测试 | 15-20小时 | 中等 |
| 第4周 | 云端部署 | 20-25小时 | 较高 |
| 第5周 | 生产优化 | 15-20小时 | 中等 |
| 总计 | - | 120-150小时 | - |

四、关键节点

第1周末：能演示“注册→登录→改个人信息→管理员分配角色”的完整流程；用户系统可用，可以注册登录。

第2周末：能演示“新建报销单→加物品→传发票→暂存/提交→看列表详情”的流程；报销申请功能完整，可以创建和查看报销单。

第3周末：能演示“负责人审核报销单→导出Excel/Word→下载发票包→用户修改驳回单”的流程；审核和导出功能完成，核心业务流程打通。

第3.5周末：提交测试报告和使用文档，演示无bug的本地完整流程；本地版本完成，功能测试通过。

第4周末：提供服务器IP，助教能通过IP访问项目，演示线上基本功能；成功部署到云服务器，可以公网访问。

第5周末：提供带“小绿锁”的链接，演示备份恢复和日志查看，提交最终部署文档。生产环境稳定运行，项目交付。

五、每周交付清单

第1周交付

- 项目框架代码

- 用户模型和认证

- 注册登录页面

- 个人信息管理

- 管理员界面

第2周交付

- 报销单模型

- 报销表单页面

- 发票上传功能

- 报销单列表

- 报销单详情

第3周交付

- 审核功能

- 状态管理

- Excel导出

- Word导出

- 发票打包

第3.5周交付

- 功能完善

- Bug修复

- 测试报告

- 使用文档

第4周交付

- 部署脚本

- 服务器配置

- 服务运行

- 部署文档

第5周交付

- HTTPS配置

- 安全优化

- 监控方案

- 最终文档